TCMS V2

دليل التنفيذ والتدرج والتكامل

من أول أمر Git حتى التشغيل والـRelease النهائي

| المرجع | Training Course Management System V2 |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| التاريخ | 2026-09-18 |
| الجمهور | الفريق المكوّن من خمسة أعضاء + قائد الدمج والمراجع التقني |
| نوع الوثيقة | دليل عملي قابل للتنفيذ — وليس وثيقة مواصفات جافة |

هذه الوثيقة مطابقة لنسخة TCMS V2 Final Release وتشرح النظام الفعلي ومسؤولياته ومسار تشغيله. أي اختلاف يظهر في الكود الفعلي هو المرجع التنفيذي الأعلى، وتُحدّث الوثائق عند اعتماد تغيير مقصود.

# خريطة محتويات الدليل

1. هدف خطة التنفيذ

2. قاعدة العمل الأساسية قبل كتابة أي كود

3. هيكل الفريق والـOwnership

4. إعداد البيئة والـBaseline

5. طريقة العمل المستقلة لكل عضو

6. Member 1 — People & Identity

7. Member 2 — Course Management

8. Member 3 — Enrollment & Assignments

9. Member 4 — Reports & Progress

10. Member 5 — Evaluation + CLI + QA/Release

11. كيف يمنع الفريق التكرار وتعارض الملفات

12. Vibe Coding داخل التنفيذ

13. بوابات الدمج والـPR

14. اختبارات من العزل إلى الواقع

15. ربط الـCLI وتشغيل النظام

16. اختبار E2E النهائي

17. Linux وGitHub وEvidence

18. Release Gate والرفع النهائي

19. خطة يوم واحد المقترحة

20. Definition of Ready / Done

21. خطة التعامل مع الخطأ والـRollback

22. قائمة الأوامر النهائية

# 1. هدف خطة التنفيذ

الخطة لا تقول فقط “عضو يعمل على Layer”. بل تجعل كل عضو مسؤولًا عن capability واضحة، يكتب الكود والاختبارات ويثبت الشريحة منفصلة، بينما تبقى الملفات المشتركة تحت ownership مضبوط. بهذه الطريقة يستطيع الفريق العمل بالتوازي دون نسخ نفس العمل أو انتظار بعضه بلا داعٍ.

المبدأ نحن لا نبدأ من فراغ. الـFoundation موجودة. نثبت العقد أولًا، ثم يعمل كل عضو على شريحته فوقها، ثم ندمج تدريجيًا، وكل Merge هو Gate جودة لا مجرد Git operation.

# 2. قاعدة العمل الأساسية قبل كتابة أي كود

READ

↓

UNDERSTAND CONTRACT

↓

ASSIGN OWNERSHIP

↓

IMPLEMENT ONE BOUNDED CHANGE

↓

TEST IN ISOLATION

↓

REVIEW DIFF

↓

COMMIT

↓

PR / MERGE GATE

↓

REGRESSION ON MAIN

| لا تبدأ بـ | ابدأ بـ |
| --- | --- |
| فتح VS Code وطلب “ابنِ المشروع” | قراءة tree + technical design + contracts + file ownership. |
| العمل على main | feature branch حديث. |
| الاعتماد على database.json المشترك | tmp_path أو root مؤقت لكل اختبار. |
| سؤال AI عن architecture | العقد محدد مسبقًا ثم AI ينفذ جزءًا صغيرًا. |
| دمج كل شيء في النهاية | Merge Gates تدريجية. |

# 3. هيكل الفريق والـOwnership

| عضو | الشريحة | الملفات/المناطق الأساسية | ما لا يملكه |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | People & Identity | trainee.py, trainer.py, user.py؛ auth.py؛ trainees.py؛ trainers.py؛ UserRepository؛ identity tests | bootstrap.py وملف repositories.py ككل وCLI الكامل |
| M2 | Course Management | course.py؛ course_repository.py؛ courses.py؛ progress behavior tests الخاصة بالدورة | Domain shared contracts وCLI الكامل |
| M3 | Enrollment & Assignments | enrollment.py؛ assignments.py؛ enrollment_repository.py؛ assignment_repository.py؛ enrollments.py؛ assignments.py | UoW foundation وCLI |
| M4 | Reports & Progress | daily_report.py؛ daily_report_repository.py؛ reports.py؛ progress tests/workflows | Evaluation logic وCLI |
| M5 | Evaluation + CLI + Integration + Release | evaluation.py؛ evaluation_repository.py؛ evaluations.py؛ presentation/cli/*؛ integration tests؛ release evidence | تغيير Domain rules لباقي الشرائح دون مراجعة |

ملف التصادم الرئيسي `app/infrastructure/persistence/repositories.py` يحتوي concrete adapters المتخصصة كلها. لا يعمل عضوان عليه في اللحظة نفسها. كل تغيير فيه يمر عبر نافذة دمج مضبوطة ويُعاد اختباره.

# 4. إعداد البيئة والـBaseline

## 4.1 أول عشر دقائق للفريق

يحصل الجميع على نسخة TCMS V2 Final Release نفسها.

ينشئ كل عضو branch خاصًا به من main حديث.

ينشئ البيئة الافتراضية ويثبت requirements-dev.txt.

يشغّل baseline tests دون تعديل أي ملف.

يتأكد أن `data/database.json` لم يتغير.

# Windows PowerShell

python --version

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install -r requirements-dev.txt

python -m pytest -q

python -m compileall -q app main.py

# Linux / Git Bash

python3 --version

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pip install -r requirements-dev.txt

python -m pytest -q

Baseline Gate قبل أول feature يجب أن تكون suite الحالية ناجحة. إذا فشل baseline، لا يبدأ الأعضاء بتعديل عشوائي؛ يُوثق السبب ويعالج مرة واحدة تحت ownership واضح.

# 5. طريقة العمل المستقلة لكل عضو

“مستقل” هنا لا يعني إنشاء مشروع جديد أو نسخ architecture. يعني أن العضو يستطيع اختبار شريحته في بيئة معزولة دون لمس قاعدة البيانات المشتركة ودون انتظار اكتمال CLI.

## 5.1 بيئة Feature معزولة

def app(tmp_path):

return create_container(tmp_path)

# كل اختبار يحصل على:

# tmp_path / data / database.json

# tmp_path / logs / app.log

# وليس data/database.json الحقيقي

باستخدام `create_container(tmp_path)` يستطيع العضو استعمال الـactual repositories وUoW دون ربط اختباره ببيانات العرض الحقيقية. هذا أفضل من Fake واسع عندما تكون البنية الأساسية موجودة ومستقرة.

## 5.2 عندما تكون dependency غير مكتملة

إذا كانت الشريحة تحتاج contract لم يدخل بعد، استخدم في الاختبار Test Double صغير أو fixture يحقق الحد الأدنى من الواجهة، ثم استبدله بالـreal adapter عند Gate التكامل. لا تنسخ business rules داخل الـdouble.

# 6. Member 1 — People & Identity

مهمة M1 هي أن يصبح النظام قادرًا على تمثيل الأشخاص وحسابات الدخول وإدارة المتدربين والمدربين، مع بقاء الصلاحيات والـstorage في أماكنها الصحيحة.

## 6.1 الملفات

app/domain/entities/trainee.py

app/domain/entities/trainer.py

app/domain/entities/user.py

app/domain/repositories/user_repository.py

app/application/use_cases/auth.py

app/application/use_cases/trainees.py

app/application/use_cases/trainers.py

tests/unit/test_domain_entities.py

tests/unit/test_authentication.py

## 6.2 التنفيذ خطوة بخطوة

اقرأ BaseEntity وPerson وenums وvalidation وexceptions قبل الكتابة.

أنشئ/أكمل Trainee مع category وتحقق __post_init__ وchange_category().

أنشئ/أكمل Trainer مع category وtraining_method وطرق التغيير.

راجع User: username/password_hash/role/profile_id، ولا تضف login() داخل Entity.

ثبت UserRepository contract ثم تأكد أن JsonUserRepository يوفّر get_by_username().

نفذ LoginUseCase: username lookup ثم password verify ثم AuthenticationError عند الفشل.

نفذ Create/Update/View/List trainee مع DuplicateError/ValidationError/NotFound/Authorization حيث يلزم.

نفذ Create/Update/View/List trainer بنفس أسلوب الكيانات والعقود الحالية.

اختبر valid/invalid data وduplicate IDs وlogin الصحيح والخاطئ.

شغّل pytest وcompileall ثم افتح PR يذكر فقط files/scope هذا العضو.

## 6.3 اختبارات M1 المطلوبة

| Case | النتيجة المتوقعة |
| --- | --- |
| Trainee valid | يُنشأ Entity ويقبل Category. |
| Bad age/email/phone | ValidationError. |
| Trainer remote | Entity يسمح بها لكن لا تعني management permission. |
| Duplicate trainee id | DuplicateError من Use Case/Repository. |
| Login valid | User يُرجع بعد verify. |
| Login bad password | AuthenticationError. |
| Login unknown username | AuthenticationError. |

## 6.4 Vibe Coding لـM1

Implement ONLY app/domain/entities/trainee.py.

Read existing BaseEntity, Person, enums, validation, exceptions.

Use the existing contract. Do not touch JSON, CLI, repositories, or other entities.

Return the complete file and list edge cases.

Gate M1 لا يكفي أن تعمل الكلاسات. يجب أن يستطيع عضو آخر استدعاء LoginUseCase وCreateTrainee/Trainer على tmp_path دون معرفة تفاصيل التخزين.

# 7. Member 2 — Course Management

M2 يبني مفهوم الدورة وإدارتها، ويربطه بعقد الـRepository والتعامل مع تقدم الدورة كقيمة مشتقة لا كحقل محفوظ.

## 7.1 الملفات

app/domain/entities/course.py

app/domain/repositories/course_repository.py

app/application/use_cases/courses.py

# adapter part in app/infrastructure/persistence/repositories.py

# unit tests for course invariants/progress

## 7.2 التنفيذ

ثبت حقول Course: id, name, total_hours, description, order_index, manager_id.

ثبت invariants total_hours > 0 وorder_index >= 1 والحقول النصية المطلوبة.

نفذ update_details() بحيث تمر التغييرات عبر نفس التحقق ولا تسمح بإدخال حالة غير صالحة.

نفذ calculate_remaining_hours()/is_completed()/get_status() اعتمادًا على completed_hours المدخل.

لا تضف completed_hours أو remaining_hours أو status كحقول persisted داخل Course.

نفذ CreateCourseUseCase مع require_manager وrepository.add.

نفذ UpdateCourseUseCase مع get_required → entity update → repository.update.

نفذ ViewCourseUseCase بحيث يثبت scope: manager أو trainer assigned أو trainee enrolled.

نفذ ListCoursesUseCase حسب scope لكل role.

اختبر 0، أقل من total، مساويًا، وأكبر من total لسلوك Progress وفق العقد.

نسق الجزء الخاص بـJsonCourseRepository داخل نافذة الملف المشترك فقط، ثم اختبر regression.

## 7.3 اختبارات M2

| Case | Expected |
| --- | --- |
| Course total_hours = 0 | ValidationError. |
| remaining at 0 completed | total_hours. |
| remaining below total | positive remainder. |
| equal total | COMPLETED. |
| view by unrelated trainee | AuthorizationError. |
| manager creates course | success + persisted after commit. |

نقطة Clean Code Progress calculation ليست مسؤولية CLI ولا JsonRepository. Course يملك methods صغيرة للمفهوم، وCourseProgressService ينسق الحساب من التقارير.

# 8. Member 3 — Enrollment & Assignments

M3 يبني العلاقات التي تجعل نطاق المدرب والمتدرب ممكنًا: Enrollment، إسناد المدرب للدورة، ثم إسناده للمتدرب داخل تلك الدورة.

## 8.1 الملفات

app/domain/entities/enrollment.py

app/domain/entities/assignments.py

app/domain/repositories/enrollment_repository.py

app/domain/repositories/assignment_repository.py

app/application/use_cases/enrollments.py

app/application/use_cases/assignments.py

# specialized adapters in infrastructure/persistence/repositories.py

## 8.2 التنفيذ

نفذ Enrollment بحيث يدعم ACTIVE/COMPLETED وcomplete(datetime) وis_active/is_completed.

نفذ CourseTrainerAssignment وTrainerTraineeAssignment ككيانات صغيرة تتحقق من IDs المطلوبة.

ثبت EnrollmentRepository: get_active_by_trainee/get_by_course/get_by_trainee.

ثبت AssignmentRepository methods الخاصة بالـscope.

نفذ EnrollTraineeUseCase: manager → trainee/course exist → لا active enrollment → add.

نفذ CompleteEnrollmentUseCase وView/List scope حسب العقد الحالي.

نفذ AssignTrainerToCourseUseCase: manager → course/trainer exist → no duplicate → add.

نفذ AssignTrainerToTraineeUseCase: manager → entities exist → trainer must already be assigned to course → add.

نفذ ListTrainerCourseAssignments وListTrainerTrainees مع scope مناسب.

اختبر duplicate assignment وmissing entity وmissing course assignment قبل trainer→trainee.

اختبر منع active enrollment الثانية، ثم اكتمال enrollment الصحيح.

## 8.3 سيناريو إثبات M3

Manager

create Course C001

create Trainer TR001

create Trainee T001

assign TR001 -> C001

assign TR001 -> T001 in C001

enroll T001 -> C001

Negative checks

assign same trainer again -> DuplicateError

assign trainer->trainee without course assignment -> BusinessRuleError

enroll T001 in C002 while C001 ACTIVE -> BusinessRuleError

# 9. Member 4 — Reports & Progress

M4 يمتلك أكثر workflow حساسية زمنيًا لأنه يغيّر مصدر Progress وقد يؤدي إلى completion لعدة Enrollments. لهذا السبب يجب أن يكون الاختبار قبل الدمج قويًا جدًا.

## 9.1 الملفات

app/domain/entities/daily_report.py

app/domain/repositories/daily_report_repository.py

app/application/services/course_progress.py

app/application/use_cases/reports.py

tests/unit/test_repositories_and_services.py

tests/integration/test_workflows.py  # السيناريوهات بعد تنسيق M5

## 9.2 workflow الإلزامي

authenticated user

role TRAINER

training_method ONSITE عند mutation

trainer assigned to course

course not already completed

hours_done > 0

hours_done <= current remaining hours

لا تقرير آخر لنفس course+trainer+date

create/update/delete report في working state

recalculate progress من كل التقارير

إذا COMPLETED → complete active enrollments

commit ذري مرة واحدة

## 9.3 اختبارات M4

| Case | Expected |
| --- | --- |
| Remote trainer creates report | AuthorizationError. |
| Trainer خارج course | AuthorizationError. |
| hours=0 | BusinessRuleError. |
| hours > remaining | BusinessRuleError بدون persistence. |
| duplicate date | BusinessRuleError. |
| 5h + 5h في Course 10h | COMPLETED + active enrollments COMPLETED. |
| forced exception قبل commit | database remains unchanged. |
| delete last report | progress يعاد حسابه ويعود status إن لزم. |

## 9.4 Vibe Coding لـM4

Implement ONLY the bounded report use case.

Use exactly the approved workflow rules.

Reuse UnitOfWork, CourseProgressService, repository contracts and exceptions.

Do not edit Domain, Infrastructure, CLI, or add business rules.

Add/describe focused tests for success and failure paths.

الخطر الأكبر لا تجعل قبول report يعتمد على remaining_hours المخزنة داخل Course؛ المصدر الحقيقي هو جميع DailyReports الحالية.

# 10. Member 5 — Evaluation + CLI + Integration + Release

M5 هو نقطة التقاء المستخدم النهائي مع النظام. دوره ليس فقط كتابة menus؛ بل التأكد من أن الشرائح المدمجة قابلة للتشغيل، وأن سيناريوهات acceptance مكتملة، وأن الـRelease نظيف.

## 10.1 تقييم Evaluation

app/domain/entities/evaluation.py

app/domain/repositories/evaluation_repository.py

app/application/use_cases/evaluations.py

app/presentation/cli/menus/...

app/presentation/cli/app.py

app/presentation/cli/input.py

app/presentation/cli/display.py

tests/integration/test_workflows.py

tests/unit/test_architecture_boundaries.py

## 10.2 تنفيذ Evaluation

ثبت Evaluation fields: id, enrollment_id, trainer_id, grade, created_at, updated_at.

ثبت grade validation وchange_grade().

ثبت EvaluationRepository.get_by_enrollment().

نفذ CreateEvaluation: enrollment ACTIVE → trainer ONSITE + assigned course + assigned trainee → لا تقييم سابق → add.

نفذ UpdateEvaluation: scope أولًا، ثم إذا trainer وEnrollment COMPLETED فـAuthorizationError؛ manager داخل course scope يستطيع التصحيح.

نفذ ViewEvaluation: manager يرى، trainer يرى ضمن assignment، trainee يرى evaluation الخاصة به بعد completion فقط.

نفذ ListEvaluations بنفس قواعد scope والvisibility.

في CLI استخدم Use Cases فقط؛ لا Repository أو JsonDatabase أو business rule داخل menu.

وحّد input عبر input.py وdisplay عبر display.py، وقلل print المكرر.

اكتب integration tests للرحلة كاملة، ثم manual smoke للـCLI.

جهز Evidence/GitHub/Linux وRelease checklist.

## 10.3 CLI hierarchy

main.py

↓

bootstrap.create_container()

↓

CLIApp

↓

Session

↓

Role Menu

↓

Use Case

↓

Application services / repositories

↓

JSON

## 10.4 Vibe Coding لـM5

Implement ONLY app/presentation/cli/menus/manager_menu.py.

Call existing Application use cases only.

Do not access repositories, JsonDatabase, or filesystem.

Do not implement business rules.

Handle AppException at the presentation boundary.

Do not add router/registry/framework.

# 11. كيف يمنع الفريق التكرار وتعارض الملفات

## 11.1 Ownership قبل الكتابة

كل عضو يفتح `docs/file_ownership.md` ويمتلك قائمة ملفات واضحة. إذا احتاج ملفًا خارج ownership، لا يلمسه مباشرة. يكتب في PR مبرر التغيير ويطلب نافذة integration مع صاحب الملف.

## 11.2 ثلاثة أنواع من الملفات

| النوع | طريقة التعامل |
| --- | --- |
| Feature-owned | العضو يكتب فيها بحرية داخل العقد. |
| Shared contract | لا يتغير إلا باتفاق وتحديث tests/consumers. |
| Integration hotspot | يغيره شخص واحد في كل لحظة وتُدمج التغييرات بالتتابع. |

## 11.3 لا تكرر نفس العمل

لا ينشئ كل عضو Generic Repository خاصًا به.

لا ينشئ كل عضو Serializer/Database خاصة به.

لا يكرر permission checks النصية نفسها في CLI وفي Infrastructure.

لا يكتب كل عضو نسخة من CourseProgress logic.

لا يحوّل كل class إلى Service/Factory بلا سبب.

# 12. Vibe Coding داخل التنفيذ

## 12.1 متى تستخدم AI؟

| مناسب | غير مناسب |
| --- | --- |
| Boilerplate Entity صغير بعد تثبيت الحقول والعقد. | تصميم architecture جديدة. |
| Adapter CRUD متكرر. | اختراع business rules. |
| DTO dataclasses. | تحديد authorization/lifecycle من نفسه. |
| Menu formatting المتكرر. | تعديل ملفات كثيرة دفعة واحدة. |
| Test cases من acceptance scenario مكتوب مسبقًا. | Refactor شامل “لتجميل المشروع”. |

## 12.2 Prompt موحد

Implement ONLY <one bounded task>.

Read the existing contract first.

Respect existing class/function names and architecture.

Do not change unrelated files.

Do not add third-party runtime dependencies.

Do not invent business rules.

Return the complete changed file.

List assumptions and edge cases.

I will review the diff and run tests before commit.

## 12.3 بروتوكول مراجعة مخرجات AI

قارن imports مع الطبقة الحالية.

ابحث عن direct JSON/path access خارج Infrastructure.

ابحث عن business rules داخل CLI أو repository.

تحقق من transaction boundary وcommit مرة واحدة.

تحقق من عدم إضافة dependency أو pattern جديد.

اقرأ diff لا الملف فقط.

شغّل focused tests ثم full suite.

# 13. بوابات الدمج والـPR

| Gate | شرط المرور |
| --- | --- |
| Gate 0 — Baseline | main نظيف + pytest ناجح + compileall. |
| Gate 1 — Domain slice | Entity tests + no forbidden dependencies. |
| Gate 2 — Persistence adapter | repository/serializer/UoW tests + no business logic in infra. |
| Gate 3 — Application slice | Use Case tests + auth/scope/lifecycle. |
| Gate 4 — CLI | CLI smoke/manual menu flow. |
| Gate 5 — Integration | all acceptance scenarios + architecture scan. |
| Gate 6 — Release | clean status + docs/evidence + final demo + ZIP/README. |

## 13.1 محتوى PR

Purpose

Changed Files

Business Behavior

Tests Added

Tests Passed

Contracts Affected

Potential Integration Impact

Known Limitations

## 13.2 أوامر ما قبل PR

git status

python -m pytest -q

python -m compileall -q app main.py

git diff --check

git diff --stat

git log --oneline -n 5

# 14. اختبارات من العزل إلى الواقع

## 14.1 المرحلة الأولى: focused tests

يبدأ كل عضو باختبارات الملف/الشريحة فقط. مثال M1 يثبت Trainee/Trainer/Login. M4 يثبت report/progress. الفائدة هي اكتشاف خطأ محلي خلال ثوانٍ بدل اكتشافه في E2E.

## 14.2 المرحلة الثانية: isolated integration

def test_feature(tmp_path):

container = create_container(tmp_path)

# arrange through real repositories/use cases

# act

# assert observable behavior

## 14.3 المرحلة الثالثة: main regression

بعد كل merge، لا يكتفي صاحب PR باختباره. يجب إعادة `python -m pytest -q` على main، ثم compileall. إذا فشلت regression، تتوقف المرحلة التالية حتى يُعرف السبب.

# 15. ربط الـCLI وتشغيل النظام

لا يُربط الـCLI أثناء بناء كل domain class. يبني M5 القوائم على العقود، ثم يربطها بالـAppContainer في مرحلة Integration. وهذا يقلل blocking ويمنع أن يكون CLI مستودعًا للمنطق.

## 15.1 Smoke test

python main.py

# login screen appears

# enter a demo account

# open role menu

# select an action

# logout

# return to login / exit cleanly

## 15.2 أخطاء CLI الممنوعة

Import JsonDatabase داخل menu.

قراءة JSON يدويًا في menu.

شرط “إذا trainer onsite” داخل menu لاتخاذ قرار السماح.

حساب remaining hours داخل CLI.

إنشاء Session أو container جديد داخل كل menu operation.

# 16. اختبار E2E النهائي

هذا هو سيناريو الإصدار الذي يجب أن يستطيع شخص غير صاحب الكود تنفيذه أمام المدرس دون تعديل source أثناء العرض.

1. Manager login

2. Create C001 = 10 hours

3. Create TR001 = ONSITE

4. Create T001

5. Assign TR001 -> C001

6. Assign TR001 -> T001 in C001

7. Enroll T001

8. Logout

9. TR001 login

10. Create report = 5h

11. Create evaluation = A

12. Create report = 5h

13. Verify course COMPLETED

14. Verify enrollment COMPLETED

15. Try trainer evaluation edit -> DENIED

16. Manager correction -> ALLOWED

17. T001 login

18. Verify own completed evaluation is visible

قاعدة E2E الاختبار يثبت السلوك المرئي، وليس أسماء المتغيرات أو implementation details. إذا تغيّر implementation وبقي السلوك صحيحًا، يجب أن يبقى الاختبار ناجحًا.

# 17. Linux وGitHub وEvidence

## 17.1 Linux

pwd

ls -la

find app -type f | sort

find tests -type f | sort

python3 --version

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pip install -r requirements-dev.txt

python -m pytest -q

python main.py

## 17.2 GitHub workflow

git branch -a

git status

git add <only intended files>

git commit -m "feat(scope): concise change"

git push -u origin feature/<name>

# open PR

# review

# merge

# switch main

# pull

# run regression again

## 17.3 Screenshots

| المجلد | المطلوب إثباته |
| --- | --- |
| 01_environment | Python/venv/pip/test baseline |
| 02_project_setup | الشجرة والـinitial structure |
| 03_git_github | branches/commits/push/PR |
| 04_architecture | tree أو dependency diagram |
| 05_vibe_coding | bounded prompt + diff review + test |
| 06_cli | login/menus/operations |
| 07_business_rules | duplicate/permissions/completion rejection |
| 08_tests | pytest output/integration |
| 09_final_demo | الرحلة الكاملة |

# 18. Release Gate والرفع النهائي

## 18.1 Definition of Release

كل tests ناجحة.

compileall ناجح.

architecture boundary scan ناجح.

database schema سليم.

E2E ناجح.

CLI startup/exit smoke ناجح.

لا pycache أو pytest cache أو ملفات محلية غير مقصودة داخل ZIP.

README وRelease Notes وVerification موجودة.

Evidence screenshots منظمة.

Git status نظيف أو الاستثناءات موثقة.

## 18.2 أوامر الإصدار

python -m pytest -q

python -m compileall -q app main.py

git diff --check

git status

python main.py

# then package release ZIP and checksum

النسخة الحالية نسخة TCMS V2 Final Release التي بُنيت منها هذه الخطة اجتازت 31 اختبارًا، compileall، architecture scan، database schema validation، E2E، وCLI smoke.

# 19. خطة يوم واحد المقترحة

هذه الخطة تضبط الإيقاع فقط؛ إذا أنجز الفريق بوابة قبل وقتها، ينتقل إليها مباشرة. وإذا ظهرت مشكلة في Gate، لا يواصل الفريق بناء طبقات تعتمد على عقد مكسور.

| الوقت | الفريق | المخرجات |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:20 | الجميع | Environment + baseline + branches + ownership |
| 00:20–01:30 | M1–M4 + M5 | Parallel vertical-slice implementation + focused tests |
| 01:30–02:00 | الجميع + M5 | Integration checkpoint: contracts + repository adapters |
| 02:00–04:00 | M1–M4 | Feature completion + isolated integration |
| 03:30–05:00 | M5 | CLI skeleton wiring over existing Use Case contracts |
| 04:00–06:00 | M3–M4–M5 | Workflow integration: enrollment/report/progress/evaluation |
| 06:00–07:00 | M5 + الجميع | E2E + defect fixing + regression |
| 07:00–08:00 | M5 + الجميع | Linux + GitHub + screenshots + docs |
| 08:00–09:00 | الجميع | Final suite + clean Git + demo rehearsal + release package |

قاعدة الزمن لا تؤجل الاختبار إلى آخر ساعة. كل شريحة تثبت نفسها مبكرًا، وM5 يحافظ على مسار Integration مستمر.

# 20. Definition of Ready / Done

| المرحلة | Ready | Done |
| --- | --- | --- |
| Feature | العقد مفهوم + ownership واضح + dependencies معروفة | الكود + focused tests + compile + no forbidden imports |
| Integration | كل dependency المطلوبة على main أو contract مؤقت موثق | real dependency wired + integration tests green |
| CLI | Use Case signatures ثابتة | menu usable + AppException handled + no business logic in UI |
| Release | كل features merged | 31+ tests أو suite الحالية ناجحة + E2E + evidence + clean package |

## 20.1 Definition of Done لكل عضو

الملفات المطلوبة موجودة في المكان المحدد.

الكود يطابق signatures والعقود الحالية.

لا توجد dependencies جديدة غير معتمدة.

اختبارات failure/success موجودة للقواعد الحرجة.

الاختبارات تستخدم بيانات معزولة.

Diff لا يحتوي تغييرات غير مقصودة.

PR يصف Integration Impact.

# 21. خطة التعامل مع الخطأ والـRollback

Problem

↓

Reproduce

↓

Identify owner layer

↓

Check contract / test

↓

Smallest safe fix

↓

Regression test

↓

PR review

↓

Merge

↓

Run full suite on main

## 21.1 ماذا لو فشل merge؟

لا تضف patch عشوائي على main.

اقرأ failing test وحدد هل الخطأ contract أم implementation أم integration wiring.

إذا كان الملف المشترك هو السبب، يثبت owner الحالي التغيير في branch إصلاح منفصلة.

شغّل focused test ثم regression ثم E2E إن كان flow حساسًا.

بعد الإصلاح تُوثق المشكلة في PR بدل إخفائها بتغيير أكبر.

## 21.2 rollback التشغيلي داخل Use Case

أي workflow يغيّر أكثر من collection يجب أن يعمل داخل UoW. لا يتم commit لكل خطوة. هذا يضمن أن exception قبل commit يعيد working state/JSON إلى الحالة السابقة.

# 22. قائمة الأوامر النهائية

# Environment

python --version

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install -r requirements-dev.txt

# Quality

python -m pytest -q

python -m compileall -q app main.py

git diff --check

# Run

python main.py

# Git

git status

git branch -a

git diff --stat

git log --oneline -n 10

# Linux

python3 --version

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pytest -q

python main.py

نقطة النهاية عند الوصول إلى هذه المرحلة، لا تكون “النسخة جاهزة” لأن الكود يبدو جميلًا، بل لأن السلوك مثبت، الحدود واضحة، الاختبارات خضراء، Git نظيف، والرحلة الكاملة قابلة للتكرار.