TCMS V2

دليل تنفيذ عملي لعضو الفريق

المبرمج 1

People & Identity Engineer

المسار الذي تملكه People + Identity / Authentication Branch: feature/m1-people-identity

مهمتك في جملة واحدة إنهاء شريحة الأشخاص والهوية من Entity حتى Use Cases والاختبارات، بحيث يستطيع النظام إنشاء المتدربين والمدربين وتسجيل الدخول دون معرفة تفاصيل التخزين.

الإصدار: 1.0 | التاريخ: 18 سبتمبر 2026 | الأساس: TCMS V2 + التصميم التقني + خطة الدمج

هذا ليس ملفًا نظريًا. استخدمه كدفتر تشغيل: نفّذ خطوة، شغّل الاختبار، راجع الـdiff، ثبّت الـcommit، ثم انتقل للخطوة التالية.

1. قبل أن تكتب أي كود

ابدأ من قاعدة واحدة: أنت لا تبني نظامًا جديدًا من الصفر داخل فرعك؛ أنت تكمل Feature Slice فوق Foundation موجودة. أي ملف مشترك ليس في ملكيتك يبقى للقراءة والاستخدام فقط.

| نفّذ | لماذا | علامة النجاح |
| --- | --- | --- |
| اسحب آخر main قبل إنشاء الفرع | حتى لا تبدأ من نسخة قديمة | git status نظيف + branch حديث |
| شغّل baseline tests | لتعرف أن الخطأ ليس منك | python -m pytest -q |
| شغّل compileall | لمنع أخطاء syntax/import المبكرة | python -m compileall -q app main.py |
| اقرأ العقود قبل placeholders | حتى لا تخترع توقيعات جديدة | الملفات والعقود واضحة في ذهنك |
| ابدأ باختبار مستقل | حتى لا تربط نفسك بباقي الفريق | test slice يمر دون CLI أو database الحقيقي |

2. قواعد العمل المشتركة التي لا تكسرها

Presentation تنادي Application فقط؛ Application تنادي Domain وRepository Contracts؛ Infrastructure تنفذ الـabstractions.

لا يوجد JSON أو filesystem داخل Domain أو Use Cases. لا يوجد business logic داخل CLI أو Repository.

لا نضيف runtime dependencies. pytest للتطوير والاختبار فقط.

لا نضيف Factory/Strategy/Observer/Container/BaseUseCase أو abstraction جديد لمجرد أن الكود يبدو أكثر احترافية.

الـDTO يحمل بيانات الإدخال فقط. لا Repository ولا Logger ولا Business Rule داخل DTO.

أي قاعدة حساسة مثل authorization أو course lifecycle أو evaluation lock تبقى في Application/Domain وفق العقد المعتمد.

أي تغيير على Foundation المشترك يتم كقرار فريق صغير، موثق، ومصحوب باختبارات regression.

قاعدة التكامل الذهبية اكتب كودك وكأن زميلك سيدمج فرعك بعد دقائق: imports بسيطة، أسماء مطابقة للعقود، لا تعديل جانبي، ولا إعادة تنسيق للمشروع كله.

3. تجهيز الفرع وتشغيلك الشخصي

افتح المشروع ثم أنشئ فرعك: feature/m1-people-identity. لا تعمل على main.

تحقق من نظافة المستودع: git status.

أنشئ البيئة الافتراضية وشغّلها إن لم تكن موجودة.

ثبّت متطلبات التطوير فقط من requirements-dev.txt.

نفّذ baseline: python -m pytest -q ثم python -m compileall -q app main.py.

إذا فشل baseline قبل تعديلك، لا تبدأ الإصلاح داخل Feature Slice؛ سجّل المشكلة وشاركها مع الفريق.

git switch main
git pull
git switch -c feature/m1-people-identity
git status
python -m pytest -q
python -m compileall -q app main.py

لا تستخدم data/database.json أثناء اختبارات التطوير الاختبارات التي تغيّر الحالة تستخدم tmp_path أو state معزول. ملف العرض الحقيقي يظل لبيانات demo مستقرة.

4. ماذا تملك فعليًا؟

| المسار | الحالة | ماذا تفعل |
| --- | --- | --- |
| app/domain/entities/trainee.py | Owned | تنفيذ Trainee |
| app/domain/entities/trainer.py | Owned | تنفيذ Trainer |
| app/domain/entities/user.py | Owned | تنفيذ User |
| app/domain/repositories/user_repository.py | Owned | عقد get_by_username فقط |
| app/application/use_cases/auth.py | Owned | Login/Logout وفق العقد |
| app/application/use_cases/trainees.py | Owned | Create/Update/View/List |
| app/application/use_cases/trainers.py | Owned | Create/Update/View/List |
| tests/unit/test_people_identity.py | Create | اختباراتك المعزولة |

5. العقود التي ستكتب الكود حولها

استعمل BaseEntity وPerson وenums وvalidation وexceptions كما هي. لا تعيد تعريفها. إذا كانت بعض الملفات placeholders، أكملها فقط بالجزء الذي تملكه.

| Class / Function | Input | Output | أهم القواعد |
| --- | --- | --- | --- |
| Trainee.change_category | new_category: Category | None | Category صحيح؛ يغير الكائن |
| Person.update_personal_info / inherited contract | name/age/phone/email optional | None | إعادة استخدام validation الموجود |
| Trainer.change_training_method | new_method: TrainingMethod | None | قيمة Enum صحيحة |
| LoginUseCase.execute | LoginRequest | User | username/password hash صحيحان وإلا AuthenticationError |
| CreateTraineeUseCase.execute | CreateTraineeRequest | Trainee | duplicate id مرفوض + entity validation |
| UpdateTraineeUseCase.execute | trainee_id + update data | Trainee | NotFound / Authorization / Validation |
| View/List Trainee cases | id أو no args | Trainee / list[Trainee] | لا وصول مباشر للـJSON |
| CreateTrainerUseCase.execute | CreateTrainerRequest | Trainer | duplicate/validation |
| Update/View/List Trainer cases | id أو update data | Trainer / list[Trainer] | نفس حدود الشريحة |
| UserRepository.get_by_username | username: str | User ¦ None | query فقط، لا auth policy |

6. كيف تكتب Entity بدون أن تفسد Clean Architecture

ابدأ بالـdataclass والحقول فقط. تأكد أن inheritance مطابق: Trainee/Trainer يرثان Person، User كيان حساب مستقل.

طبّق invariants الموجودة في validation/exceptions؛ لا تكتب regex أو validation جديد إذا كان helper موجودًا.

اجعل change methods تعدّل الحالة المحلية وتعيد None. لا تضف save/load/repository calls.

في User لا تضف login(). المصادقة Use Case مسؤوليتها، وpassword_hash هو ما يُخزن وليس plaintext.

شغّل اختبارات Entity مباشرة قبل بناء Use Cases.

@dataclass(slots=True)
class Trainee(Person):
    category: Category

    def change_category(self, new_category: Category) -> None:
        # validate according to existing contract
        self.category = new_category

7. Use Cases: التدفق الذي تكتبه

كل Use Case له constructor واضح يعتمد على Repository contract أو service صغيرة. لا تستخدم Session أو CLI داخل Use Case.

class CreateTraineeUseCase:
    def __init__(self, trainee_repository: Repository[Trainee]) -> None: ...

    def execute(self, request: CreateTraineeRequest) -> Trainee:
        # 1) validate through entity/invariants
        # 2) reject duplicate id
        # 3) create Trainee
        # 4) repository.add
        # 5) return Trainee

8. الاختبارات المستقلة قبل الاتصال ببقية المشروع

اختبار الشريحة قبل دمجها

قسّم الاختبار إلى أربع حلقات. لا تنتظر نهاية اليوم لتعرف أن الكود لا يعمل.

| الحلقة | ماذا تفحص | كيف |
| --- | --- | --- |
| A — Static | syntax + imports | python -m compileall -q app main.py |
| B — Unit | القواعد المحلية للـEntity/Use Case | pytest لملف الشريحة فقط |
| C — Feature Smoke | مسار نجاح واحد ومسارات فشل أساسية | تركيب dependencies محلية أو temp state |
| D — Regression | عدم كسر بقية المشروع | python -m pytest -q قبل PR وبعد merge |

def test_create_trainee_rejects_duplicate_id():
    repo = MemoryRepository()
    # arrange existing trainee
    # act with same id
    # assert DuplicateError

def test_login_wrong_password_raises_authentication_error():
    # use a real PasswordHasher object if baseline exposes it,
    # otherwise isolate the auth dependency behind the existing contract.

9. حالات الاختبار التي لا يجوز نسيانها

Trainee: email غير صالح، age خارج المجال، category غير صحيحة، update يعيد validation error.

Trainer: training method غير صحيحة، بيانات Person غير صالحة.

User/Login: username غير موجود، password خاطئة، hash غير مطابق، username صحيح مع كلمة مرور صحيحة.

CRUD: duplicate id، id غير موجود في update/view/delete حيث ينص العقد.

Architecture: اختبار imports لا يستدعي JSON أو CLI.

Coding Vibe: أين تستخدمه وأين توقفه

الـVibe Coding هنا أداة كتابة، وليس أداة تصميم. أنت تحدد العقد، الحقول، القواعد، المدخلات والمخرجات أولًا؛ ثم تطلب من الذكاء الاصطناعي تنفيذ ملف صغير قابل للمراجعة.

| مناسب للذكاء الاصطناعي | غير مناسب للذكاء الاصطناعي |
| --- | --- |
| dataclass boilerplate | اختراع Business Rules |
| CRUD المتكرر بعد تثبيت العقد | اختراع Architecture أو Layers |
| تحويل Acceptance Scenario إلى pytest | اتخاذ قرار authorization أو lifecycle |
| تنسيق CLI المتكرر | إعادة كتابة المشروع كاملًا |
| review diff صغيرة / refactor لا يغير السلوك | تعديل عشرات الملفات دفعة واحدة |

البروتوكول الإجباري مع الـAI

اقرأ الملف الحالي والعقود أولًا.

اكتب المطلوب كـAcceptance Criteria قصيرة.

أرسل Prompt يذكر ملفًا واحدًا أو وحدة صغيرة فقط.

استلم الكود ولا تلصقه مباشرة: راجع diff سطرًا بسطر.

شغّل الاختبارات والـcompileall.

أصلح أنت أي انحراف، ثم commit صغير.

Prompt 1 — Trainee

Read these existing files first: app/domain/entities/person.py, app/domain/enums.py, app/domain/validation.py, app/domain/exceptions.py. Implement ONLY app/domain/entities/trainee.py. Trainee inherits Person, has category: Category, and exposes change_category(new_category: Category) -> None. Reuse existing validation. No persistence, CLI, logging, new dependencies, or new patterns. Return the complete file.

Prompt 2 — CreateTraineeUseCase

Implement ONLY app/application/use_cases/trainees.py for CreateTraineeUseCase using the existing Trainee entity and Repository contract. Flow: validate entity invariants, reject duplicate id, create entity, repository.add, return entity. Do not access JSON, Session, CLI, or AuthorizationService. Preserve existing APIs and style. Do not touch unrelated files.

Prompt 3 — Tests

Create ONLY tests/unit/test_people_identity.py. Use in-memory/fake repositories inside the test module or existing test fixtures. Cover valid creation, invalid email/age/category, duplicate id, and wrong login password. Do not touch data/database.json and do not assert implementation details.

ممنوع Prompt من نوع: "ابنِ النظام كاملًا" أو "عدّل كل ما يلزم حتى يعمل". هذا يعيد مشكلة Vibe Coding التي نحاول منعها: كود كثير مع حدود غير واضحة.

Git، الـCommit، والـPR بدون فوضى

Branch: feature/m1-people-identity. ابدأ من main حديث. لا تدمج زميلًا داخل فرعك لمجرد حل اعتماد؛ الأفضل تثبيت العقود أولًا أو استخدام placeholders الموجودة.

| مرحلة | الأمر/الإجراء | الشرط |
| --- | --- | --- |
| قبل العمل | git status | working tree نظيف |
| بعد كل وحدة | python -m pytest -q <test file> | اختبارات الوحدة ناجحة |
| قبل commit | git diff --check | لا whitespace errors |
| قبل PR | python -m pytest -q + compileall | كل suite ناجح |
| PR | اذكر الهدف + الملفات + الاختبارات + أي contract | لا ملفات خارج الملكية |
| بعد merge | اسحب main وشغّل suite من جديد | المشروع الرئيسي يظل أخضر |

ملكية الملفات

| Owned by you | Shared / read-only |
| --- | --- |
| app/domain/entities/trainee.py app/domain/entities/trainer.py app/domain/entities/user.py app/domain/repositories/user_repository.py app/application/use_cases/auth.py app/application/use_cases/trainees.py app/application/use_cases/trainers.py tests/unit/test_people_identity.py | app/domain/enums.py app/domain/exceptions.py app/domain/validation.py app/domain/entities/base_entity.py app/domain/entities/person.py app/infrastructure/persistence/json_database.py app/infrastructure/persistence/json_repository.py app/infrastructure/persistence/serializer.py app/infrastructure/persistence/json_unit_of_work.py app/application/dto/requests.py app/bootstrap.py app/presentation/cli/* |

قاعدة الملفات المشتركة إذا احتجت تعديل ملف مشترك كي تكمل شريحتك: توقف، حدّد سبب التعديل، وأرسله كـIntegration Issue. لا تعدّل الملف بصمت أثناء التطوير المتوازي.

Definition of Done — متى تعتبر نفسك انتهيت؟

☐ Trainee/Trainer/User تعمل وتطابق الحقول والعقود.

☐ Identity Use Cases تعمل من اختبارات Python دون CLI أو JSON حقيقي.

☐ UserRepository contract مكتمل دون business logic.

☐ tests/unit/test_people_identity.py تغطي success + failure paths.

☐ python -m pytest -q وpython -m compileall -q app main.py ناجحان.

☐ لا يوجد تعديل غير مبرر على Foundation.

☐ Commit history صغيرة وواضحة، والـPR يذكر الملفات والاختبارات.

اختبار التشغيل النهائي لشريحتك

Create Trainee → duplicate id rejected → Create Trainer → Login correct credentials → Login wrong credentials rejected → view/list entities from the owned use cases.

معيار التسليم لا تسلّم "الكود موجود". سلّم: كود + tests + compileall + commit واضح + ملاحظات integration قصيرة + أي limitation معروف.

إذا ظهر خطأ بعد الدمج

حدّد هل الخطأ syntax/import أم contract mismatch أم behavior regression.

قارن commit الذي أدخل المشكلة مع آخر main سليم.

لا تعالجها بإعادة كتابة ملفات زملائك كاملة.

أصلح أصغر نقطة ممكنة، أضف regression test، ثم شغّل suite كاملة.

أرسل للـIntegration/QA وصفًا يذكر root cause والملف والسطر والسلوك قبل/بعد الإصلاح.

مراجع الدليل

هذا الدليل مبني على خط أساس TCMS V2 المحدث: TCMS_Technical_Design_V2.md، TCMS_Project_and_File_Guide_AR.docx، TCMS_Execution_and_Integration_Runbook_AR.docx، وأدلة أعضاء الفريق الحالية. عند التعارض، العقد الأحدث المثبت في main هو المرجع.