TCMS V2

دليل تنفيذ عملي لعضو الفريق

المبرمج 2

Course Management Engineer

المسار الذي تملكه Course lifecycle + Manager course operations Branch: feature/m2-course

مهمتك في جملة واحدة إنهاء شريحة الدورة: كيان Course، حساب حالتها المشتقة، CRUD Use Cases، واستعلامات الدورة التي يحتاجها مدير الدورة، مع اختبار مستقل.

الإصدار: 1.0 | التاريخ: 18 سبتمبر 2026 | الأساس: TCMS V2 + التصميم التقني + خطة الدمج

هذا ليس ملفًا نظريًا. استخدمه كدفتر تشغيل: نفّذ خطوة، شغّل الاختبار، راجع الـdiff، ثبّت الـcommit، ثم انتقل للخطوة التالية.

# 1. قبل أن تكتب أي كود

ابدأ من قاعدة واحدة: أنت لا تبني نظامًا جديدًا من الصفر داخل فرعك؛ أنت تكمل Feature Slice فوق Foundation موجودة. أي ملف مشترك ليس في ملكيتك يبقى للقراءة والاستخدام فقط.

| نفّذ | لماذا | علامة النجاح |
| --- | --- | --- |
| اسحب آخر main قبل إنشاء الفرع | حتى لا تبدأ من نسخة قديمة | git status نظيف + branch حديث |
| شغّل baseline tests | لتعرف أن الخطأ ليس منك | python -m pytest -q |
| شغّل compileall | لمنع أخطاء syntax/import المبكرة | python -m compileall -q app main.py |
| اقرأ العقود قبل placeholders | حتى لا تخترع توقيعات جديدة | الملفات والعقود واضحة في ذهنك |
| ابدأ باختبار مستقل | حتى لا تربط نفسك بباقي الفريق | test slice يمر دون CLI أو database الحقيقي |

# 2. قواعد العمل المشتركة التي لا تكسرها

Presentation تنادي Application فقط؛ Application تنادي Domain وRepository Contracts؛ Infrastructure تنفذ الـabstractions.

لا يوجد JSON أو filesystem داخل Domain أو Use Cases. لا يوجد business logic داخل CLI أو Repository.

لا نضيف runtime dependencies. pytest للتطوير والاختبار فقط.

لا نضيف Factory/Strategy/Observer/Container/BaseUseCase أو abstraction جديد لمجرد أن الكود يبدو أكثر احترافية.

الـDTO يحمل بيانات الإدخال فقط. لا Repository ولا Logger ولا Business Rule داخل DTO.

أي قاعدة حساسة مثل authorization أو course lifecycle أو evaluation lock تبقى في Application/Domain وفق العقد المعتمد.

أي تغيير على Foundation المشترك يتم كقرار فريق صغير، موثق، ومصحوب باختبارات regression.

قاعدة التكامل الذهبية اكتب كودك وكأن زميلك سيدمج فرعك بعد دقائق: imports بسيطة، أسماء مطابقة للعقود، لا تعديل جانبي، ولا إعادة تنسيق للمشروع كله.

# 3. تجهيز الفرع وتشغيلك الشخصي

افتح المشروع ثم أنشئ فرعك: feature/m2-course. لا تعمل على main.

تحقق من نظافة المستودع: git status.

أنشئ البيئة الافتراضية وشغّلها إن لم تكن موجودة.

ثبّت متطلبات التطوير فقط من requirements-dev.txt.

نفّذ baseline: python -m pytest -q ثم python -m compileall -q app main.py.

إذا فشل baseline قبل تعديلك، لا تبدأ الإصلاح داخل Feature Slice؛ سجّل المشكلة وشاركها مع الفريق.

git switch main
git pull
git switch -c feature/m2-course
git status
python -m pytest -q
python -m compileall -q app main.py

لا تستخدم data/database.json أثناء اختبارات التطوير الاختبارات التي تغيّر الحالة تستخدم tmp_path أو state معزول. ملف العرض الحقيقي يظل لبيانات demo مستقرة.

# 4. ماذا تملك فعليًا؟

| المسار | الحالة | ماذا تفعل |
| --- | --- | --- |
| app/domain/entities/course.py | Owned | Course + derived-status methods |
| app/domain/repositories/course_repository.py | Owned | get_by_manager contract |
| app/application/use_cases/courses.py | Owned | Create/Update/View/List |
| app/infrastructure/persistence/json_course_repository.py | Create if absent | Concrete adapter for get_by_manager |
| tests/unit/test_course_management.py | Create | Entity + use case tests |

# 5. الحقول والقواعد التي لا تفاوض فيها

| العنصر | النوع | قاعدة |
| --- | --- | --- |
| id | str | غير فارغ |
| name | str | غير فارغ |
| total_hours | int | > 0 |
| description | str | وصف الدورة |
| order_index | int | >= 1 |
| manager_id | str | غير فارغ |
| completed_hours | derived | من DailyReport فقط، لا يُخزن داخل Course |
| remaining_hours | derived | max(total_hours - completed_hours, 0) |
| status | derived | NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED |

# 6. الدوال، مدخلاتها ومخرجاتها

| Class / Function | Input | Output | كيف تعمل |
| --- | --- | --- | --- |
| Course.calculate_remaining_hours | completed_hours: int | int | تحسب المتبقي ولا تحفظه |
| Course.is_completed | completed_hours: int | bool | True عندما يتحقق completion وفق العقد |
| Course.get_status | completed_hours: int | CourseStatus | يحدد NOT_STARTED/IN_PROGRESS/COMPLETED |
| CreateCourseUseCase.execute | CreateCourseRequest | Course | validate → duplicate check → add → return |
| UpdateCourseUseCase.execute | course_id + update data | Course | NotFound/Authorization/Validation عند الحاجة |
| ViewCourseUseCase.execute | course_id | Course | get_required/read |
| ListCoursesUseCase.execute | manager_id? أو contract الحالي | list[Course] | استخدم get_by_manager عندما يتطلب العقد |
| CourseRepository.get_by_manager | manager_id: str | list[Course] | Query فقط، لا صلاحيات |
| JsonCourseRepository.get_by_manager | manager_id: str | list[Course] | adapter فوق JsonRepository/state |

# 7. أهم خطأ يجب ألا ترتكبه: تخزين التقدم

المصدر الحقيقي Course.total_hours + DailyReport.hours_done → completed_hours / remaining_hours / status. إذا خزنت remaining_hours أو status داخل Course كحقيقة مستقلة، قد يصبح JSON متناقضًا مع التقارير.

completed_hours = sum(report.hours_done)
remaining_hours = max(course.total_hours - completed_hours, 0)
status = (NOT_STARTED if completed_hours == 0
          else IN_PROGRESS if completed_hours < course.total_hours
          else COMPLETED)

# 8. اختبار الشريحة دون Reports أو CLI

## اختبار الشريحة قبل دمجها

قسّم الاختبار إلى أربع حلقات. لا تنتظر نهاية اليوم لتعرف أن الكود لا يعمل.

| الحلقة | ماذا تفحص | كيف |
| --- | --- | --- |
| A — Static | syntax + imports | python -m compileall -q app main.py |
| B — Unit | القواعد المحلية للـEntity/Use Case | pytest لملف الشريحة فقط |
| C — Feature Smoke | مسار نجاح واحد ومسارات فشل أساسية | تركيب dependencies محلية أو temp state |
| D — Regression | عدم كسر بقية المشروع | python -m pytest -q قبل PR وبعد merge |

def test_course_progress_edges():
    course = Course(id="C001", name="Python", total_hours=10, description="...", order_index=1, manager_id="M001")
    assert course.calculate_remaining_hours(0) == 10
    assert course.get_status(0) is CourseStatus.NOT_STARTED
    assert course.calculate_remaining_hours(5) == 5
    assert course.get_status(5) is CourseStatus.IN_PROGRESS
    assert course.is_completed(10) is True
    # completed_hours > total_hours: observe existing contract; do not silently invent a new rule.

## 9. اختبار Concrete Repository بشكل معزول

إذا أنشأت json_course_repository.py، لا توصله بملف المشروع الحقيقي. استخدم dict state أو JsonDatabase فوق tmp_path. الهدف إثبات أن get_by_manager يعيد الدورات الصحيحة ولا يغيّر الحالة من نفسه.

def test_json_course_repository_get_by_manager(tmp_path):
    db = JsonDatabase(tmp_path / "database.json")
    db.initialize()
    # build isolated state / repository according to existing constructor contract
    # add C001 manager M001 and C002 manager M002
    # assert get_by_manager("M001") returns only C001

# Coding Vibe: أين تستخدمه وأين توقفه

الـVibe Coding هنا أداة كتابة، وليس أداة تصميم. أنت تحدد العقد، الحقول، القواعد، المدخلات والمخرجات أولًا؛ ثم تطلب من الذكاء الاصطناعي تنفيذ ملف صغير قابل للمراجعة.

| مناسب للذكاء الاصطناعي | غير مناسب للذكاء الاصطناعي |
| --- | --- |
| dataclass boilerplate | اختراع Business Rules |
| CRUD المتكرر بعد تثبيت العقد | اختراع Architecture أو Layers |
| تحويل Acceptance Scenario إلى pytest | اتخاذ قرار authorization أو lifecycle |
| تنسيق CLI المتكرر | إعادة كتابة المشروع كاملًا |
| review diff صغيرة / refactor لا يغير السلوك | تعديل عشرات الملفات دفعة واحدة |

## البروتوكول الإجباري مع الـAI

اقرأ الملف الحالي والعقود أولًا.

اكتب المطلوب كـAcceptance Criteria قصيرة.

أرسل Prompt يذكر ملفًا واحدًا أو وحدة صغيرة فقط.

استلم الكود ولا تلصقه مباشرة: راجع diff سطرًا بسطر.

شغّل الاختبارات والـcompileall.

أصلح أنت أي انحراف، ثم commit صغير.

### Prompt 1 — Course Entity

Implement ONLY app/domain/entities/course.py using the existing BaseEntity, CourseStatus, validation, and exceptions contracts. Fields: id, name, total_hours, description, order_index, manager_id. Methods: calculate_remaining_hours(completed_hours: int) -> int; is_completed(completed_hours: int) -> bool; get_status(completed_hours: int) -> CourseStatus. Do not persist derived progress. No JSON, repository, CLI, or new dependencies.

### Prompt 2 — Course CRUD

Implement ONLY app/application/use_cases/courses.py for Create/Update/View/List course use cases. Use existing DTOs/repository contracts. Business logic must stay in Application/Domain; no JSON or CLI access. Keep each use case explicit; do not introduce BaseUseCase or service framework.

### Prompt 3 — Adapter

Implement ONLY app/infrastructure/persistence/json_course_repository.py as the concrete adapter for CourseRepository.get_by_manager(manager_id). Reuse JsonRepository, entity serializer, and existing error types. Query/filter only; no business rules, no direct write per query, no new dependency.

ممنوع Prompt من نوع: "ابنِ النظام كاملًا" أو "عدّل كل ما يلزم حتى يعمل". هذا يعيد مشكلة Vibe Coding التي نحاول منعها: كود كثير مع حدود غير واضحة.

# Git، الـCommit، والـPR بدون فوضى

Branch: feature/m2-course. ابدأ من main حديث. لا تدمج زميلًا داخل فرعك لمجرد حل اعتماد؛ الأفضل تثبيت العقود أولًا أو استخدام placeholders الموجودة.

| مرحلة | الأمر/الإجراء | الشرط |
| --- | --- | --- |
| قبل العمل | git status | working tree نظيف |
| بعد كل وحدة | python -m pytest -q <test file> | اختبارات الوحدة ناجحة |
| قبل commit | git diff --check | لا whitespace errors |
| قبل PR | python -m pytest -q + compileall | كل suite ناجح |
| PR | اذكر الهدف + الملفات + الاختبارات + أي contract | لا ملفات خارج الملكية |
| بعد merge | اسحب main وشغّل suite من جديد | المشروع الرئيسي يظل أخضر |

## ملكية الملفات

| Owned by you | Shared / read-only |
| --- | --- |
| app/domain/entities/course.py app/domain/repositories/course_repository.py app/application/use_cases/courses.py app/infrastructure/persistence/json_course_repository.py tests/unit/test_course_management.py | app/domain/entities/base_entity.py app/domain/enums.py app/domain/validation.py app/domain/exceptions.py app/infrastructure/persistence/json_database.py app/infrastructure/persistence/json_repository.py app/infrastructure/persistence/serializer.py app/infrastructure/persistence/json_unit_of_work.py app/application/dto/requests.py app/bootstrap.py app/presentation/cli/* app/application/services/course_progress.py |

قاعدة الملفات المشتركة إذا احتجت تعديل ملف مشترك كي تكمل شريحتك: توقف، حدّد سبب التعديل، وأرسله كـIntegration Issue. لا تعدّل الملف بصمت أثناء التطوير المتوازي.

# Definition of Done — متى تعتبر نفسك انتهيت؟

☐ Course fields and invariants match the technical contract.

☐ Derived progress is never stored as a Course source-of-truth field.

☐ Course CRUD works without CLI or real data/database.json.

☐ get_by_manager contract and concrete adapter are tested if the adapter file was created.

☐ Boundary cases 0 / partial / exact completion are tested; over-completion behavior follows the established contract.

☐ pytest + compileall pass and diff contains only owned files.

## اختبار التشغيل النهائي لشريحتك

Create C001=10 hours → view/update C001 → manager query returns correct courses → validate 0h/5h/10h progress states → compile and full suite.

معيار التسليم لا تسلّم "الكود موجود". سلّم: كود + tests + compileall + commit واضح + ملاحظات integration قصيرة + أي limitation معروف.

## إذا ظهر خطأ بعد الدمج

حدّد هل الخطأ syntax/import أم contract mismatch أم behavior regression.

قارن commit الذي أدخل المشكلة مع آخر main سليم.

لا تعالجها بإعادة كتابة ملفات زملائك كاملة.

أصلح أصغر نقطة ممكنة، أضف regression test، ثم شغّل suite كاملة.

أرسل للـIntegration/QA وصفًا يذكر root cause والملف والسطر والسلوك قبل/بعد الإصلاح.

# مراجع الدليل

هذا الدليل مبني على خط أساس TCMS V2 المحدث: TCMS_Technical_Design_V2.md، TCMS_Project_and_File_Guide_AR.docx، TCMS_Execution_and_Integration_Runbook_AR.docx، وأدلة أعضاء الفريق الحالية. عند التعارض، العقد الأحدث المثبت في main هو المرجع.