TCMS V2

دليل تنفيذ عملي لعضو الفريق

المبرمج 5

Evaluation + CLI + Integration / Release Engineer

المسار الذي تملكه Evaluation lifecycle + Presentation + Final integration Branch: feature/m5-evaluation-cli-integration

مهمتك في جملة واحدة إنهاء التقييم، ثم بناء واجهة CLI كاملة فوق Use Cases، وتجميع الاعتماديات في bootstrap، وتنفيذ اختبارات التكامل والـE2E وRelease Gate النهائي.

الإصدار: 1.0 | التاريخ: 18 سبتمبر 2026 | الأساس: TCMS V2 + التصميم التقني + خطة الدمج

هذا ليس ملفًا نظريًا. استخدمه كدفتر تشغيل: نفّذ خطوة، شغّل الاختبار، راجع الـdiff، ثبّت الـcommit، ثم انتقل للخطوة التالية.

# 1. قبل أن تكتب أي كود

ابدأ من قاعدة واحدة: أنت لا تبني نظامًا جديدًا من الصفر داخل فرعك؛ أنت تكمل Feature Slice فوق Foundation موجودة. أي ملف مشترك ليس في ملكيتك يبقى للقراءة والاستخدام فقط.

| نفّذ | لماذا | علامة النجاح |
| --- | --- | --- |
| اسحب آخر main قبل إنشاء الفرع | حتى لا تبدأ من نسخة قديمة | git status نظيف + branch حديث |
| شغّل baseline tests | لتعرف أن الخطأ ليس منك | python -m pytest -q |
| شغّل compileall | لمنع أخطاء syntax/import المبكرة | python -m compileall -q app main.py |
| اقرأ العقود قبل placeholders | حتى لا تخترع توقيعات جديدة | الملفات والعقود واضحة في ذهنك |
| ابدأ باختبار مستقل | حتى لا تربط نفسك بباقي الفريق | test slice يمر دون CLI أو database الحقيقي |

# 2. قواعد العمل المشتركة التي لا تكسرها

Presentation تنادي Application فقط؛ Application تنادي Domain وRepository Contracts؛ Infrastructure تنفذ الـabstractions.

لا يوجد JSON أو filesystem داخل Domain أو Use Cases. لا يوجد business logic داخل CLI أو Repository.

لا نضيف runtime dependencies. pytest للتطوير والاختبار فقط.

لا نضيف Factory/Strategy/Observer/Container/BaseUseCase أو abstraction جديد لمجرد أن الكود يبدو أكثر احترافية.

الـDTO يحمل بيانات الإدخال فقط. لا Repository ولا Logger ولا Business Rule داخل DTO.

أي قاعدة حساسة مثل authorization أو course lifecycle أو evaluation lock تبقى في Application/Domain وفق العقد المعتمد.

أي تغيير على Foundation المشترك يتم كقرار فريق صغير، موثق، ومصحوب باختبارات regression.

قاعدة التكامل الذهبية اكتب كودك وكأن زميلك سيدمج فرعك بعد دقائق: imports بسيطة، أسماء مطابقة للعقود، لا تعديل جانبي، ولا إعادة تنسيق للمشروع كله.

# 3. تجهيز الفرع وتشغيلك الشخصي

افتح المشروع ثم أنشئ فرعك: feature/m5-evaluation-cli-integration. لا تعمل على main.

تحقق من نظافة المستودع: git status.

أنشئ البيئة الافتراضية وشغّلها إن لم تكن موجودة.

ثبّت متطلبات التطوير فقط من requirements-dev.txt.

نفّذ baseline: python -m pytest -q ثم python -m compileall -q app main.py.

إذا فشل baseline قبل تعديلك، لا تبدأ الإصلاح داخل Feature Slice؛ سجّل المشكلة وشاركها مع الفريق.

git switch main
git pull
git switch -c feature/m5-evaluation-cli-integration
git status
python -m pytest -q
python -m compileall -q app main.py

لا تستخدم data/database.json أثناء اختبارات التطوير الاختبارات التي تغيّر الحالة تستخدم tmp_path أو state معزول. ملف العرض الحقيقي يظل لبيانات demo مستقرة.

# 4. لماذا شريحتك مختلفة؟

التقييم هو شريحتك الوظيفية، والـCLI ليس Business Feature مستقلاً بل سطح تكامل واحد للنظام كله؛ لذلك أنت تملك Presentation وbootstrap وIntegration QA بعد أن تُثبت العقود.

# 5. ملفات الملكية

| المسار | الحالة | المهمة |
| --- | --- | --- |
| app/domain/entities/evaluation.py | Owned | Evaluation + grade mutation |
| app/domain/repositories/evaluation_repository.py | Owned | get_by_enrollment |
| app/application/use_cases/evaluations.py | Owned | Create/Update/View + lock rules |
| app/infrastructure/persistence/json_evaluation_repository.py | Create if absent | concrete adapter |
| app/presentation/cli/app.py | Owned | main CLI loop/login dispatch |
| app/presentation/cli/session.py | Owned/verify first | current user/session lifecycle |
| app/presentation/cli/input.py | Owned | format-only input helpers |
| app/presentation/cli/display.py | Owned | stable output helpers |
| app/presentation/cli/menus/*.py | Owned | role menus call Use Cases only |
| app/bootstrap.py | Owned | manual DI/composition root |
| tests/unit/test_evaluation.py | Create | evaluation rules |
| tests/integration/test_workflows.py | Create | end-to-end workflows |
| README.md / docs / screenshots | Release ownership | final evidence |

# 6. Evaluation Entity

| الحقل | النوع | المعنى |
| --- | --- | --- |
| id | str | هوية التقييم |
| enrollment_id | str | التقييم مربوط بـEnrollment وليس Trainee مباشرة |
| trainer_id | str | المدرب الذي أنشأه |
| grade | Grade | A/B/C/D فقط |
| created_at | datetime | وقت الإنشاء |
| updated_at | datetime | وقت آخر تحديث |

Entity method الأساسية: change_grade(new_grade: Grade) -> None. لكن السماح بالـchange ليس مسؤولية Entity؛ Use Case يقرر بناءً على Role + scope + Course state.

# 7. Evaluation Use Cases — العقد الحساس

| Use Case | Input | Output | الحكم الوظيفي |
| --- | --- | --- | --- |
| CreateEvaluationUseCase.execute | CreateEvaluationRequest | Evaluation | Enrollment موجود وACTIVE + trainer ONSITE + assigned to course + trainee |
| UpdateEvaluationUseCase.execute | UpdateEvaluationRequest | Evaluation | قبل completion: onsite assigned trainer يمكنه التعديل؛ بعد completion: trainer ممنوع؛ manager correction مسموح |
| ViewEvaluationUseCase.execute | evaluation_id/enrollment_id + current user | Evaluation ¦ None | trainee يرى تقييم تسجيله فقط وبعد completion |
| EvaluationRepository.get_by_enrollment | enrollment_id | Evaluation ¦ None | Query فقط |

ترتيب قرار الصلاحية Role → Permission → Resource Scope → Entity State → Action. لا تعتمد على Role وحده، ولا تضع القرار داخل CLI.

# 8. بناء CLI بدون Business Logic

| الملف | الكلاسات/الدوال | ماذا تفعل |
| --- | --- | --- |
| app.py | CLIApp.run, _login_loop, _dispatch_role_menu | تنسيق رحلة المستخدم وتوجيهه للقائمة |
| session.py | Session methods الموجودة | current_user/auth state/login time/clear حسب baseline |
| input.py | read_required_text, read_optional_text, read_int, read_choice, confirm, pause | تنسيق/تحقق الإدخال فقط |
| display.py | show_message, show_error, show_success, show_entity, show_list, show_course_progress | إخراج ثابت ومركزي |
| common_menu.py | logout/view/list shared actions | استخدام Use Cases |
| manager_menu.py | manager actions | Trainees/Trainers/Courses/Enrollments/Assignments/Reports/Evaluations |
| trainer_menu.py | onsite/remote menus | العرض والتعديل عبر Use Cases فقط |
| trainee_menu.py | trainee actions | My Course/Reports/Own Evaluation |

## 9. Input helpers: الحدود الدقيقة

read_required_text(prompt: str) -> str
read_optional_text(prompt: str) -> str | None
read_int(prompt: str, *, min_value: int | None = None, max_value: int | None = None) -> int
read_choice(prompt: str, choices: list[str]) -> str
confirm(prompt: str) -> bool
pause() -> None

read_int يمكنه منع إدخال "abc"، لكنه لا يعرف أن report hours أكبر من remaining؛ هذا قرار Application.

# 10. Bootstrap: مكان تجميع النظام كله

bootstrap.py ينشئ مرة واحدة: JsonDatabase → JsonUnitOfWork → repositories → AuthorizationService → CourseProgressService → Use Cases → CLIApp. لا تضف DI Container خارجي.

def build_app():
    db = JsonDatabase(Path("data/database.json"))
    db.initialize()
    # create repository/UoW implementations
    # create services
    # create use cases
    # inject use cases into CLIApp
    return app

اختبر bootstrap بحذر أثناء تطوير CLI يمكنك إنشاء dependency graph خاص للاختبار أو استدعاء menus مع fake use cases. قبل العرض النهائي يجب أن يعمل bootstrap الحقيقي من main.py.

# 11. اختبار CLI بدون الاعتماد على Business Code مكتمل

## اختبار الشريحة قبل دمجها

قسّم الاختبار إلى أربع حلقات. لا تنتظر نهاية اليوم لتعرف أن الكود لا يعمل.

| الحلقة | ماذا تفحص | كيف |
| --- | --- | --- |
| A — Static | syntax + imports | python -m compileall -q app main.py |
| B — Unit | القواعد المحلية للـEntity/Use Case | pytest لملف الشريحة فقط |
| C — Feature Smoke | مسار نجاح واحد ومسارات فشل أساسية | تركيب dependencies محلية أو temp state |
| D — Regression | عدم كسر بقية المشروع | python -m pytest -q قبل PR وبعد merge |

def test_manager_menu_calls_create_course_use_case(monkeypatch):
    fake_use_case = FakeCreateCourseUseCase()
    # feed controlled input values
    # invoke one menu action
    # assert fake use case received expected request
    # assert output helper was called appropriately

هذا الاختبار يثبت أن CLI يحوّل input إلى DTO ويستدعي Case Use الصحيح. لا يثبت Business Rule نفسها؛ تلك مسؤولية tests أخرى.

# 12. Integration Tests — السيناريوهات التسعة

Enroll trainee ثم منع second active enrollment.

Create daily report ثم تحديث progress.

رفض report أكبر من remaining.

إكمال course ثم auto-complete active enrollment.

السماح للـonsite trainer بتعديل evaluation قبل completion.

منع trainer من تعديل evaluation بعد completion.

السماح للـcourse manager بتصحيح completed evaluation.

منع trainee من رؤية evaluation قبل completion.

إظهار evaluation الخاصة بـEnrollment نفسه بعد completion + rollback يبقي JSON كما كان عند failure.

# 13. Final Demo Script

Manager login
Create C001 = 10 hours
Create TR001 onsite
Create T001
Assign TR001 -> C001
Assign TR001 -> T001 in C001
Enroll T001
Logout
TR001 login
Report 5h
Evaluation A
Report 5h
Course -> COMPLETED
Enrollment -> COMPLETED
TR001 tries evaluation edit -> denied
Manager corrects evaluation -> allowed
T001 login -> sees own completed evaluation

# Coding Vibe: أين تستخدمه وأين توقفه

الـVibe Coding هنا أداة كتابة، وليس أداة تصميم. أنت تحدد العقد، الحقول، القواعد، المدخلات والمخرجات أولًا؛ ثم تطلب من الذكاء الاصطناعي تنفيذ ملف صغير قابل للمراجعة.

| مناسب للذكاء الاصطناعي | غير مناسب للذكاء الاصطناعي |
| --- | --- |
| dataclass boilerplate | اختراع Business Rules |
| CRUD المتكرر بعد تثبيت العقد | اختراع Architecture أو Layers |
| تحويل Acceptance Scenario إلى pytest | اتخاذ قرار authorization أو lifecycle |
| تنسيق CLI المتكرر | إعادة كتابة المشروع كاملًا |
| review diff صغيرة / refactor لا يغير السلوك | تعديل عشرات الملفات دفعة واحدة |

## البروتوكول الإجباري مع الـAI

اقرأ الملف الحالي والعقود أولًا.

اكتب المطلوب كـAcceptance Criteria قصيرة.

أرسل Prompt يذكر ملفًا واحدًا أو وحدة صغيرة فقط.

استلم الكود ولا تلصقه مباشرة: راجع diff سطرًا بسطر.

شغّل الاختبارات والـcompileall.

أصلح أنت أي انحراف، ثم commit صغير.

### Prompt 1 — Evaluation Use Cases

Implement ONLY app/application/use_cases/evaluations.py based on the existing Evaluation entity, Enrollment, Assignment, AuthorizationService, Repository contracts, and exceptions. Create requires active enrollment and onsite assigned trainer. Update: before course completion onsite assigned trainer may edit; after completion trainer may not; course manager may correct. Trainee sees own evaluation only after completion. Do not touch CLI or JSON.

### Prompt 2 — CLI menu

Implement ONLY app/presentation/cli/menus/trainer_menu.py using existing Session, display helpers, and injected Use Cases. Menus call Use Cases only. No JsonDatabase, repository access, or business rules. Keep loops explicit and readable; handle AppException at presentation boundary.

### Prompt 3 — Integration tests

Create ONLY tests/integration/test_workflows.py with pytest and tmp_path. Use the real Application/Infrastructure contracts. Cover the nine acceptance scenarios listed in this guide. Do not mutate data/database.json and do not assert private implementation details.

### Prompt 4 — PR review

Review only the changed files in this branch. Find BLOCKER / SHOULD FIX / OPTIONAL for Clean Architecture dependency violations, duplicated rules, direct JSON/CLI misuse, authorization gaps, transaction risks, accidental foundation changes, missing regression tests. Do not rewrite the project.

ممنوع Prompt من نوع: "ابنِ النظام كاملًا" أو "عدّل كل ما يلزم حتى يعمل". هذا يعيد مشكلة Vibe Coding التي نحاول منعها: كود كثير مع حدود غير واضحة.

# 14. QA / Release checklist

python -m pytest -q ينجح بالكامل.

python -m compileall -q app main.py ينجح.

python main.py يفتح CLI ويقبل login ويعرض menus حسب role.

Smoke كامل للـManager → Trainer → Trainee ضمن السيناريو النهائي.

data/database.json لا يحتوي أسرارًا أو password plaintext.

logs لا تحتوي passwords/hashes.

git status نظيف بعد commit، والفروع/السجل موثقان.

screenshots مرتبة في 01_environment إلى 09_final_demo.

README يوضح setup/run/test/architecture وقيود V1.

# Git، الـCommit، والـPR بدون فوضى

Branch: feature/m5-evaluation-cli-integration. ابدأ من main حديث. لا تدمج زميلًا داخل فرعك لمجرد حل اعتماد؛ الأفضل تثبيت العقود أولًا أو استخدام placeholders الموجودة.

| مرحلة | الأمر/الإجراء | الشرط |
| --- | --- | --- |
| قبل العمل | git status | working tree نظيف |
| بعد كل وحدة | python -m pytest -q <test file> | اختبارات الوحدة ناجحة |
| قبل commit | git diff --check | لا whitespace errors |
| قبل PR | python -m pytest -q + compileall | كل suite ناجح |
| PR | اذكر الهدف + الملفات + الاختبارات + أي contract | لا ملفات خارج الملكية |
| بعد merge | اسحب main وشغّل suite من جديد | المشروع الرئيسي يظل أخضر |

## ملكية الملفات

| Owned by you | Shared / read-only |
| --- | --- |
| app/domain/entities/evaluation.py app/domain/repositories/evaluation_repository.py app/application/use_cases/evaluations.py app/infrastructure/persistence/json_evaluation_repository.py app/presentation/cli/app.py app/presentation/cli/session.py app/presentation/cli/input.py app/presentation/cli/display.py app/presentation/cli/menus/manager_menu.py app/presentation/cli/menus/trainer_menu.py app/presentation/cli/menus/trainee_menu.py app/presentation/cli/menus/common_menu.py app/bootstrap.py tests/unit/test_evaluation.py tests/integration/test_workflows.py README.md docs/* screenshots/* | app/domain/entities/base_entity.py app/domain/entities/person.py app/domain/enums.py app/domain/exceptions.py app/domain/validation.py app/infrastructure/persistence/json_database.py app/infrastructure/persistence/json_repository.py app/infrastructure/persistence/serializer.py app/infrastructure/persistence/json_unit_of_work.py app/application/dto/requests.py app/application/services/authorization.py app/application/services/course_progress.py |

قاعدة الملفات المشتركة إذا احتجت تعديل ملف مشترك كي تكمل شريحتك: توقف، حدّد سبب التعديل، وأرسله كـIntegration Issue. لا تعدّل الملف بصمت أثناء التطوير المتوازي.

# Definition of Done — متى تعتبر نفسك انتهيت؟

☐ Evaluation lifecycle rules are enforced at Application level, not CLI.

☐ CLI is runnable and contains no business rules or direct JSON access.

☐ bootstrap manually wires the real dependencies.

☐ Integration tests use tmp_path and leave the real database untouched.

☐ All 20 minimum acceptance behaviors are covered collectively or explicitly verified during final demo.

☐ Full suite + compileall + smoke demo pass.

☐ Screenshots/README/Git evidence are complete for release.

## اختبار التشغيل النهائي لشريحتك

Run full pytest → compileall → python main.py → Manager setup → Trainer workflow → completion/evaluation lock → Manager correction → Trainee visibility → unauthorized action denial → git status/log check → final screenshot/evidence.

معيار التسليم لا تسلّم "الكود موجود". سلّم: كود + tests + compileall + commit واضح + ملاحظات integration قصيرة + أي limitation معروف.

## إذا ظهر خطأ بعد الدمج

حدّد هل الخطأ syntax/import أم contract mismatch أم behavior regression.

قارن commit الذي أدخل المشكلة مع آخر main سليم.

لا تعالجها بإعادة كتابة ملفات زملائك كاملة.

أصلح أصغر نقطة ممكنة، أضف regression test، ثم شغّل suite كاملة.

أرسل للـIntegration/QA وصفًا يذكر root cause والملف والسطر والسلوك قبل/بعد الإصلاح.

# مراجع الدليل

هذا الدليل مبني على خط أساس TCMS V2 المحدث: TCMS_Technical_Design_V2.md، TCMS_Project_and_File_Guide_AR.docx، TCMS_Execution_and_Integration_Runbook_AR.docx، وأدلة أعضاء الفريق الحالية. عند التعارض، العقد الأحدث المثبت في main هو المرجع.